|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Minuta de Reunión** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Logística** | | | |  | **Participantes** | | | | |
| **Fecha y hora:** 12/04/2016 19 hs.  **Duración:** 2 hs. | | | |  | Jonatan Alvarez - Fabián Caputo - Fernanda Cazzari - Iván Quintero - Darío Rick | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Temas tratados** | | | | | | | | |
| * **Presentación inicial**   Se definió cómo será la presentación inicial (slides, temas a tratar)   * **Estimación**   Se definió que el tipo de estimación a utilizar en el proyecto será estimación definitiva.   * **Especificación** * Identificación, clasificación y priorización de requerimientos * Casos de uso * **Planificación**   En la WBS se detallarán tiempos y recursos.   * **Control de bugs**   Se definió que se utilizará una planilla para llevar el control de bugs. En la misma se detallarán: ID – DESCRIPCIÓN – ASIGNADO A – ESTADO   * **Pruebas**   Se realizará testing unitario, con cobertura de prueba, y testing funcional, mediante la correspondiente planilla acompañada de evidencia.   * **Indicadores**   Se utilizarán los siguientes indicadores:   * Funcionalidad completa + nivel de calidad * Evolución + cobertura de la prueba   Se acordó que los indicadores se actualizarán los días jueves y viernes, luego de las entregas, previamente a las reuniones formales.   * **Herramientas**   IDE: Eclipse Mars + plugins: WindowBuilder, SVN  DB: MySQL  Repositorio: SVN  Control de versiones: TortoiseSVN  Diagramas: Enterprise Architect  Testing unitario: JUnit   * **Riesgos**   Se definieron posibles riesgos, responsables y cómo mitigarlos. | | | | | | | | |
|  | | **DESCRIPCIÓN** | **IMPACTO DEL RIESGO** | | | **ACCIONES PARA MITIGARLO** | **RESPONSABLE** |  |
|  | | Eventos relacionados con otras materias, como parciales, TPs | alto | | | Priorización de responsabilidades | Todo el equipo |  |
|  | | Poco conocimiento de JUnit | alto | | | Investigación y colaboración por parte de todo el equipo | Tester |  |
|  | | Expectativas del cliente/qué requerimientos son importantes para el cliente | alto | | | Negociación | Todo el equipo |  |
|  | | Factores tributarios, por ejemplo: IVA | alto | | | No hardcodear. Generalizar en DB | DBA |  |
|  | | Hardcodear parámetros | alto | | | Generalizar parámetros | Desarrolladores |  |
|  | | No llegar con las funcionalidades pactadas | alto | | | No testeando | Desarrolladores - Tester |  |
| * **Consultas**   Se acordó consultar las siguientes dudas el día viernes 15/04:   1. Reportes (a quién le corresponde) 2. Mail/teléfono | | | | | | | | |
| **Próxima reunión del equipo:** viernes 15 de abril  **Horario:** 17 hs. | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| **Iniciativas que surgieron en la reunión** | | | | | | | | |
| **Nro.** | **Tema** | | | | | | **Responsable** | |
|  |  | | | | | |  | |
|  |  | | | | | |  | |